

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КАЛИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **09.01.2025** | **с. Большое Ремонтное** | **№ 11** |

**О внесении изменений в постановление**

**от 17.10.2018 № 121 «Об утверждении муниципальной**

**программы Калининского сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы»**

В целях приведения нормативно-правовых актов Калининского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством, а также в соответствии с постановлениями Администрации Калининского сельского поселения от 08.10.2024 № 104 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения Ремонтненского района», Администрация Калининского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Калининского сельского поселения от 17.10.2018№ 121 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие транспортной системы»», изложив приложение № 1 в новой редакции согласно, приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Калининского сельского поселения по Перечню согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 1 января 2025 года.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Калининского сельского поселения Е.В. Мирная

*Постановление вносит*

*сектор экономики и финансов*

Приложение

к постановлению

Администрации Калининского сельского поселения

от 09.01.2025 № 11

«Приложение № 1 к постановлению Администрации

Калининского сельского поселения

от 17.10.2018 № 121

МУНИЦИПАЛЬная программа

Калининского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Калининского сельского поселения.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной политики Калининского сельского поселения

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры;

повышение уровня безопасности движения.

Национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года, установленными Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», определяющими приоритеты государственной политики, вклад в реализацию которых вносят мероприятия государственной программы, являются:

сохранение населения, здоровье и благополучие людей;

комфортная и безопасная среда для жизни.

С учетом положений стратегических документов определена цель муниципальной программы – повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Калининского сельского поселения с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0,0 человека на 100 тыс. населения.

3. Сведения

о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Российской Федерации

Взаимосвязь с государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596, обеспечивается путем формирования государственной программы с учетом параметров государственной программы Российской Федерации (в том числе в части показателей, декомпозируемых на уровень субъекта Российской Федерации).

4. Задачи

муниципального управления, способы их эффективного

решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи муниципального управления в сфере развития транспортного комплекса в Калининском сельском поселении определены Стратегией социально-экономического развития:

увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям;

увеличение количества построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения;

создание безопасных условий передвижения транспортных средств и пешеходов на дорогах Калининского сельского поселения.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие транспортной инфраструктуры»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы Ростовской области | – | Глава Администрации Калининского сельского поселения |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Калининского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы;  этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели г муниципальной программы | – | повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Калининского сельского поселения с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0,0 человека на 100 тыс. населения |
|
|
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 3440,8 тыс. рублей:  этап I: 3140,8 тыс. рублей;  этап II: 300,0 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации | – | - |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрас-тания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | | Документ | Ответ-ственный за достижение показателя | Связь  с показателями национальных целей | Инфор-мацион-ная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы  Калининского сельского поселения с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0,0 человека на 100 тыс. населения» | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | МП | возра-стание | процентов | ведомст-венный | 22 | 2024 | 22 | 22 | 22 |  |  | постановление Администрации Калининского сельского поселения от 17.10.2018 № 121 «Об утверждении муниципальной  программы Калининского сельского поселения  «Развитие транспортной системы» | Администрация Калининского сельского поселения | - | – |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – государственная программа субъекта Российской Федерации;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача  структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов  от реализации задачи структурного элемента | Связь  с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий | | | |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры»  Ответственный за реализацию: Администрация Калининского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 1.1.1. | Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | обеспечение восстановления и повышения транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме | доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствую-щих нормативным требованиям; доля дорожной сети городских агломераций, соответствующая нормативным требованиям |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения»  Ответственный за реализацию: Администрация Калининского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 1.2.1.- | Выполнены работы по разработке, корректировке проектов организации дорожного движения | выполнение работ по разработке, корректировке проектов организации дорожного движения | - |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование государственной программы,  структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры», в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет Калининского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «

«Развитие транспортной инфраструктуры»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ‒ | Администрация Калининского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Калининского сельского поселения | ‒ | муниципальной программой Калининского сельского поселения «Развитие транспортной инфраструктуры» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателя по годам\* | | | | Ответственный за достижение  показателя | Инфор-мационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий: «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, повышение качества дорожной сети» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | МП | возрастание | км | 22 | 2024 | 111,6 | 111,6 | 113,0 | 114,0 | Администрация Калининского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ) | отсутствует |
| 1.2. | Прирост протяженности автомобильных дорог  общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям  к транспортно-эксплуатационным  показателям, в результате строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог общего пользования местного значения | МП | возрастание | км | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Калининского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ) | отсутствует |

МП - Муниципальная программа

\* Целевые показатели будут уточнены по мере выделения бюджетных ассигнований в соответствии с областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры» | | | | | | | | | | |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, повышение качества дорожной сети» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  «Обеспечено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | осуществление текущей деятельности | Выполнены мероприятия по круглогодичному содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия, планирование дорожного покрытия, сезонное содержание | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий  «Развитие транспортной инфраструктуры» (всего), в том числе: | Х | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **300,0** |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1 | Мероприятие (результат)  Обеспечено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 951 04 09 06 401 85 010 244 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 951 04 09 06 401 85 010 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 года год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (наименование исполнительного  органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Задача 1- Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, повышение качества дорожной сети.** | | | | |
| 1.1. | *Мероприятие (результат) 1.1*  «Обеспечено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Х | Администрация Калининского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ) | отчет о ходе реализации МП | информационная система отсутствует |
| 1.1.1 | *Контрольная точка 1.1.1*  Заключены муниципальные контракты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (по итогам 1-го полугодия) | 1.07.2025  1.07.2026  1.07.2027 | муниципальные контракты |
| 1.1.2 | *Контрольная точка 1.1.2*  Заключены муниципальные контракты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (по итогам 2-го полугодия) | 1.12.2025  1.12.2026  1.12.2027 | муниципальные контракты |
| 1.1.2 | *Контрольная точка 1.1.3*  Заключены соглашения с администрацией Ремонтненского района о передачи части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения | 1.06.2025  1.06.2026  1.06.2027 | Администрация Калининского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ) | соглашение |

V. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ‒ | Администрация Калининского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Калининского сельского поселения | ‒ | муниципальная программа Калининского сельского поселения «Развитие транспортной инфраструктуры» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателя по годам | | | | Ответственный за достижение  показателя | Инфор-мационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий: «Повышение безопасности участников дорожного движения и формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях | МП | убывание | человек | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Калининского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ) | отсутствует |

МП - Муниципальная программа

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ремонтненского района» | | | | | | | | | | |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности участников дорожного движения и формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  «Обустроены пешеходные переходы» | осуществление текущей деятельности | обустроены пешеходные переходы в соответствии с новыми национальными стандартами, нанесена и (или) восстановлена горизонтальная дорожная разметка на пешеходных переходах и по маршруту движения школьных автобусов | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Мероприятие (результат)  «Установлены недостающие и заменены пришедшие в негодность дорожные знаки» | осуществление текущей деятельности | установлены недостающие и (или) заменены пришедшие в негодность дорожные знаки | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий  «Повышение безопасность дорожного движения» (всего), в том числе: | Х | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  «Обустроены пешеходные переходы» | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 961 04 09 06 402 85 040 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат)  «Установлены недостающие и заменены пришедшие в негодность дорожные знаки» | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 961 04 09 06 402 85 040 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 961 04 09 06 402 85 040 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 года год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (наименование исполнительного  органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Задача 1- Повышение безопасности участников дорожного движения и формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения.** | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1.  «Обустроены пешеходные переходы» | Х | Администрация Калининского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ) | отчет о ходе реализации МП | информационная система отсутствует |
| 1.1.1 | *Контрольная точка 1.1.1* Заключены муниципальные контракты по нанесению горизонтальной разметки (по итогам 1-го полугодия) | 1.07.2025  1.07.2026  1.07.2027 | муниципальные контракты |
| 1.1.2 | *Контрольная точка 1.1.2*  Заключены муниципальные контракты по нанесению горизонтальной разметки (по итогам 2-го полугодия) | 1.12.2025  1.12.2026  1.12.2027 | муниципальные контракты |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2.  «Установлены недостающие и заменены пришедшие в негодность дорожные знаки» | Х | Администрация Калининского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ) | отчет о ходе реализации МП | информационная система отсутствует |
| 1.2.1 | *Контрольная точка 1.2.1.*  Заключен муниципальный контракт на приобретение дорожных знаков | 1.12.2025  1.12.2026  1.12.2027 | муниципальный контракт |

Приложение 2

к постановлению

Администрации Калининского сельского поселения

от 09.01.2025 № 11

ПЕРЕЧЕНЬ

постановлений Администрации Калининского сельского поселения, признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 21.05.2020 № 48 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 121 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие транспортной системы»».

2. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.05.2021 № 27 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 121 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие транспортной системы»».

3. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 28.12.2021 № 34 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 121 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие транспортной системы»».

4. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 21.04.2022 № 37 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 121 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие транспортной системы»».

5. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 01.09.2022 № 79 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 121 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие транспортной системы»».

6. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 14.03.2023 № 30 «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 121 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие транспортной системы»».

7. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 25.09.2023 № 81б «О внесении изменений в постановление от 17.10.2018№ 121 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие транспортной системы»».