

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КАЛИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **09.01.2025** | **с. Большое Ремонтное** | **№ 15** |

**Об утверждении плана реализации**

**муниципальной программы Калининского**

**сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2025 год**

В соответствии с решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения от 27.12.2024 № 117 «О бюджете Калининского сельского поселения Ремонтненского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлениями Администрации Калининского сельского поселения от 08.10.2024 № 104 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения Ремонтненского района», от 08.10.2024 № 104а «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калининского сельского поселения»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2025 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным специалистам Администрации Калининского сельского поселения. обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Калининского сельского поселения Е.В. Мирная

*Постановление вносит*

*сектор экономики и финансов*

Приложение

к постановлению Администрации

Калининского сельского поселения

от 09.01.2025 № 15

Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы

«Развитие транспортной системы» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Калининского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Структурный элемент «Развитие транспортной инфраструктуры» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Калининского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 1.1 | *Мероприятие (результат) структурного элемента 1* «Обеспечено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Калининского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | *Контрольная точка результата структурного элемента* Заключены муниципальные контракты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Х | 31.12.2025 | Администрация Калининского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | *Контрольная точка результата структурного элемента* Заключено соглашение с администрацией Ремонтненского района о передачи части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения | Х | 31.12.2025 | Администрация Калининского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Структурный элемент «Повышение безопасности дорожного движения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Калининского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | *Мероприятие (результат) структурного элемента 2* «Обустроены пешеходные переходы» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Калининского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | *Контрольная точка результата структурного элемента* Заключены муниципальные контракты по нанесению горизонтальной разметки | Х | 31.12.2025 | Администрация Калининского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | *Мероприятие (результат) структурного элемента 2* «Установлены недостающие и заменены пришедшие в негодность дорожные знаки» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Калининского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | *Контрольная точка результата структурного элемента* Заключен муниципальный контракт на приобретение дорожных знаков | Х | 31.12.2025 | Администрация Калининского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |