

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.10.2015 года с. Большое Ремонтное № 105

**О внесении изменений в постановление от 28.04.2015 г. № 43 «О подготовке объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г.г.»**

 В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г.г.,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. В постановление от 28.04.2015 г. № 43 «О подготовке объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г.г.» внести следующие изменения:
	1. приложение № 1 к постановлению от 28.04.2015 № 43 изложить в новой редакции согласно приложения № 1.
	2. приложение № 2 к постановлению от 28.04.2015 № 43 изложить в новой редакции согласно приложения № 2
	3. в приложении № 3 к постановлению от 28.04.2015 № 43 в Таблица № 1 «График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов» добавить под номером 3 «учреждения здравоохранения», под номером 4 «учреждения социальной политики».
	4. в приложении № 3 к постановлению от 28.04.2015 № 43 в приложении № 1 к Программе по проведению проверки учреждений социальной сферы к отопительному периоду 2015-2016 гг.добавить под п. 3 «учреждения здравоохранения», под п. 3.1. «ФАП с. Большое Ремонтное», под п. 3.2. «ФАП с. Богородское», под п. 4 «учреждения социальной политики», под п. «4.1. ГБУСОН РО «Ремонтненский ДИПИ».
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Калининского сельского поселения Сухов И.И.

Приложение № 1

к постановлению

от 02.10.2015 г. № 105

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг.**

**по Калининскому сельскому поселению**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятий | Ед. Изм. | Количество | Цена тыс. руб. | Стоимость работ тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственный |
|
| **ЗДРАВООХРАНЕНИЕ** |
| 1 | ФАП с. Большое Ремонтное | Очистка, осмотр и подготовка дымовых и вентиляционных каналов, котлов | шт. | 1 | 2,2 | 2,2 | 01.08.2015г | Зам. гл. врача Корецкий В.В. |
| Работы по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту котлов | шт. | 1 | 4,8 | 4,8 | 01.08.2015г | Зам. гл. врача Корецкий В.В. |
| 2 | ФАП с. Богородское | Очистка, осмотр и подготовка дымовых и вентиляционных каналов, котлов | шт. | 1 | 2,2 | 2,2 | 01.08.2015г | Зам. гл. врача Корецкий В.В. |
| Работы по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту котлов | шт. | 1 | 4,8 | 4,8 | 01.08.2015г | Зам. гл. врача Корецкий В.В. |
| **ИТОГО:** |
| **СОЦПОЛИТИКА** |
| 1 | ГБУСОН РО "Ремонтненский ДИПИ" | Проведение ревизий технического состояния котельных | - | - | - | - | 30.06.2015г. | зав.хозяйством Сухова М.А. |
| Завершение всех ремонтнеых работ с оформлением соответствующих документов | - | - | - | - | 01.10.2015 г. | зав.хозяйством Сухова М.А. |
| Очистка, осмотр и подготовка дымовых и вентиляционных каналов, котлов | шт. | 1 |   |   | 01.07.2015г. | зав.хозяйством Сухова М.А. |
| Проверка узлов учета |   |   |   |   | 01.08.2015г. | зав.хозяйством Сухова М.А. |
| Обучение и переподготовка операторов котельной |   |   |   |   | 01.10.2015 г. | зав.хозяйством Сухова М.А. |
| Обслуживание и ремонт газового оборудования | шт. |   |   |   | 01.10.2015 г. | зав.хозяйством Сухова М.А. |
| **ИТОГО:** |
| **КУЛЬТУРА** |
| 1 | МКУК "Большеремонтненский СДК" | Покраска труб в котельной | п.м. | - | - | 3 | 01.07.-30.09.2015 | Директор СДК Фисенко С.А. |
| Обслуживание газовой котельной | шт. | - | - | 150 | 01.07.-30.09.2015 | Директор СДК Фисенко С.А. |
| Подготовка ответственных операторов (обучение) | чел. | 5 | - | 15 | 01.07.-30.09.2015 | Директор СДК Фисенко С.А. |
| Обучение специалистов, ответственных за эксплуатацию тепловых сетей | чел. | 1 | - | 5 | 01.07.-30.09.2015 | Директор СДК Фисенко С.А. |
| **ИТОГО:** |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** |
| 1 |  МБОУ Большеремонтненская СШ | Приобретение электростанции | шт. | 1 | 40 | 40 | 01.07.-30.09.2015 | Директор Торбенко Г.А. |
| Очистка, осмотр и подготовка дымовых и вентиляционных каналов, газовых котлов КСУВ-40 | шт. | 1 | 2,2 | 2,2 | 01.07.-30.09.2015 | Директор Торбенко Г.А. |
| Работы по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту котлов КСУВ - 40 | шт. | 1 | 4,9 | 4,9 | 01.07.-30.09.2015 | Директор Торбенко Г.А. |
| Поверка датчиков избыточного давления | шт. | 1 | 2,5 | 2,5 | 01.07.-30.09.2015 | Директор Торбенко Г.А. |
| Поверка датчиков температуры | шт. | 1 | 2,5 | 2,5 | 01.07.-30.09.2015 | Директор Торбенко Г.А. |
| Поверка датчиков разности давления | шт. | 1 | 2,5 | 2,5 | 01.07.-30.09.2015 | Директор Торбенко Г.А. |
| Аппресовка и гидравлические испытания системы отопления | шт. | 1 | 11 | 11 | 01.07.-30.09.2015 | Директор Торбенко Г.А. |
| Ремонт системы отопления |   | 1 | 216 | 216 | 01.07.-30.09.2015 | Директор Торбенко Г.А. |
| **ИТОГО:** |
| 2 | МБОУ Богородская ОШ | Приобретение электростанции | шт. | 1 | 15 | 15 | 01.07.-30.09.2015 | Директор Полоусов В.Г. |
| Очистка, осмотр и подготовка дымовых и вентиляционных каналов, газовых котлов КСУВ-40 | шт. | 1 | 2,2 | 2,2 | 01.07.-30.09.2015 | Директор Полоусов В.Г. |
| Работы по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту котлов КСУВ - 40 | шт. | 1 | 4,9 | 4,9 | 01.07.-30.09.2015 | Директор Полоусов В.Г. |
| Поверка датчиков избыточного давления | шт. | 1 | 2,5 | 2,5 | 01.07.-30.09.2015 | Директор Полоусов В.Г. |
| Поверка датчиков температуры | шт. | 1 | 2,5 | 2,5 | 01.07.-30.09.2015 | Директор Полоусов В.Г. |
| Поверка датчиков разности давления | шт. | 1 | 2,5 | 2,5 | 01.07.-30.09.2015 | Директор Полоусов В.Г. |
| Аппресовка и гидравлические испытания системы отопления | шт. | 1 | 11 | 11 | 01.07.-30.09.2015 | Директор Полоусов В.Г. |
| **ИТОГО:** |
| 3 | МБДОУ Большеремонтненский д/с «Солнышко» | Очистка, осмотр и подготовка дымовых и вентиляционных каналов, газовых котлов КСУВ-40 | шт. | 1 | 2,2 | 2,2 | 01.07.-30.09.2015 | Заведующая Цебулевская О.В. |
| Работы по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту котлов КСУВ - 40 | шт. | 1 | 4,9 | 4,9 | 01.07.-30.09.2015 | Заведующая Цебулевская О.В. |
| Поверка датчиков избыточного давления | шт. | 1 | 2,5 | 2,5 | 01.07.-30.09.2015 | Заведующая Цебулевская О.В. |
| Поверка датчиков температуры | шт. | 1 | 2,5 | 2,5 | 01.07.-30.09.2015 | Заведующая Цебулевская О.В. |
| Поверка датчиков разности давления | шт. | 1 | 2,5 | 2,5 | 01.07.-30.09.2015 | Заведующая Цебулевская О.В. |
| Аппресовка и гидравлические испытания системы отопления | шт. | 1 | 11 | 11 | 01.07.-30.09.2015 | Заведующая Цебулевская О.В. |
| **ИТОГО:** |

Приложение № 2

к постановлению

от 02.10.2015 № 105

**КОМИССИЯ**

**по оценке готовности учреждений социальной сферы**

**к отопительному периоду 2015-2016 гг**.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии Сухов И.И.  |  Глава Калининского сельского поселения |
| Члены комиссии: |  |
| Моргунова В.В. | Специалист 1 категории по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и ПБ  |
| Анищенко И.В. | Специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям |
| По согласованию:Фисенко С.А. | Директор МКУК «Большеремонтненский СДК» |
| Торбенко Г.А. | Директор МБОУ Большеремонтненской средней школы |
| Полоусов В.Г.  | Директор Богородской основной школы |
| Цебулевская О.В.  | Заведующая МБДОУ Большеремонтненский детский сад |
| Харченко Н. А. | Директор ГБУСОН РО «Ремонтненский ДИПИ» |
| Корецкий В.В. | Зам. гл. врача МУЗ ЦРБ Ремонтненского района |