- РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 13.03.2019 | с. Большое Ремонтное | № 23 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014-2020годы за 2018 год

В соответствии с постановлениями Администрации Калининского сельского поселения от 29.03.2018 г № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения» и от 16.09.2013г. № 90 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калининского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы  за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Калининского

сельского поселения	                                                               Г.Н.Мазирка

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Приложение к постановлению

Администрации Калининского

сельского поселения  № 23

от 13.03.2019

Отчет о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы  за 2018 г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы была утверждена  постановлением Администрации Калининского сельского поселения 11.10.2013 № 109.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, повышение уровня безопасности движения.

В 2018 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Калининского сельского поселения были выполнены следующие виды работ:

мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения:

- разработка Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОД)

- разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ)

С целью сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествия, улучшения транспортного обслуживания населения, среди населения, а так же в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, утвержденным постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 11.10.2013 № 109.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения» предусмотрено 2 основных мероприятия, финансирование планировалось по мероприятию «разработка Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОД)», «разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ» -   работы выполнены в полном объеме.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2018 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году по плану составил 126,0 тыс. руб., израсходовано 126,0 тыс. руб. (100,0 %); в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района при плане 126,0 тыс. руб. фактически израсходовано 126,0 тыс. руб.(100,0%)

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения» план составляет 126,0 тыс. руб., фактически расходы составили 126,0 тыс. руб. (100,0%)

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 4 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2018 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) по муниципальной программе.

Фактический показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» составил 50,4 %; плановый показатель – 50,4 %.

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение двух показателей:

-фактический показатель «Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения» равен 0 км, плановый показатель – 0 км

фактический показатель «Количество километров отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» 0,0км., фактический 0,0 км..

По подпрограмме 2 предусмотрено достижение двух показателей:

-количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (человек) план-0, фактически -0.

-тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (усл.ед) план -0, факт -0.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2018 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Калининского сельского поселения «Развитие транспортной системы»:

1. Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 13.04.2018 № 51 «О внесении изменений в постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.10.2013 № 109 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 28.12.2018 № 146 «О внесении изменений в постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.10.2013 № 109 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определялась по формуле:

Бэф.=факт.исп./утверж.план х100%

Бэф=126,0:126,0 х100%=100,0%

Хотя в ходе реализации программы не достигнуто стопроцентного освоения бюджетных средств, реализация считается эффективной, так как позволила улучшить состояние внутрипоселковых дорог.

Информация о реализации мер муниципального регулирования.

Мер муниципального  регулирования в ходе  реализации  муниципальной программы в 2018 году не предусматривалось.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Калининского сельского поселения: выполняются работы по содержанию и ремонту дорог, которые напрямую зависят от объема финансирования.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Для дальнейшей реализации постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 17.10.2018 № 121 принята муниципальная программа  «Развитие транспортной системы» сроком реализации на 2019-2030 годы.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 57,2 | 57,2 | 57,2 | показатель выполнен |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | Км. | 0 | 0 | 0 | показатель выполнен |
|  | Количество километров отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения (0,2+4,25) | Км. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | показатель выполнен |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен |
|  | тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | Усл.ед. | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Калининского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Ведущий специалист Моргунова В.В. Цыкалова Л.Г. | 01.01. 2014 | 31.12. 2020 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 |  |  | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОД) | Ведущий специалист Моргунова В.В. Цыкалова Л.Г. | 01.01. 2014 | 31.12. 2020 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Разработка Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОД) | Разработана Комплексная схема организации дорожного движения (КСОД) | - |
| 2.2 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) | Ведущий специалист Моргунова В.В. Цыкалова Л.Г. | 01.01. 2014 | 31.12. 2020 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) | Разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) |  |

- Таблица 4

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 126,0 | 126,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 126,0 | 126,0 |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения» | всего | 126,0 | 126,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | 126,0 | 126,0 |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Разработка Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОД) | всего | 79,0 | 79,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | 79,0 | 79,0 |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 0сновное мероприятие 2.2 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) | всего | 47,0 | 47,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | 47,0 | 47,0 |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |