- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЛИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.20209                                        с. Большое  Ремонтное                                     № 18

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2019год

В соответствии с постановлениями Администрации Калининского сельского поселения от 29.03.2018 № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения» и от 09.10.2018г. № 110 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калининского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Калининского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Калининского

сельского поселения	                                                           Г.Н.Мазирка

Приложение

к постановлению

Администрации Калининского

сельского поселения

от 06.03.2020 № 18

Отчет о реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2019 год

.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа Калининского сельского поселения « Энергоэффективность и развитие энергетики» была утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения 17.10.2018 № 126.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие.

Задачи программы:

- мероприятия, обеспечивающие распространение информации  об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепления и т.д.);

Для достижения поставленных целей в 2019 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие  результаты:

-  повышение уровня ответственности в энергосбережении;

- экономия энергоресурсов

Перечень мероприятий, реализации муниципальной программы,

выполненных и невыполненных в установленные сроки

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, утвержденным постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 25.03.2019 № 40

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме  «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях» было предусмотрено 1 основное мероприятие «Мероприятия, обеспечивающие распространение информации  об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепления и т.д.)». Данное мероприятие исполнялось без освоения средств местного бюджета.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в 2019 году приведены в Таблице 2  к настоящему  отчету.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 100,0 тыс. рублей. Фактически средства не освоены.

В 2019 году планировалась реализации мероприятий Программы  по  замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие.

Сведения о результатах реализации Муниципальной программы приведены в таблицах.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей  (индикаторов).

В 2019году было запланировано достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы, по которым были достигнуты плановые значения.

По подпрограмме  предусмотрено достижение одного показателя, по которому не достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2019 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Калининского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»:

1. Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 25.03.2019 № 39 «О внесении изменений в постановление № 126 от 17.10.2018 «Об утверждении   муниципальной  программы Калининского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»  Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения.

1. Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 20.08.2019 № 84 «О внесении изменений в постановление № 126 от 17.10.2018 «Об утверждении   муниципальной  программы Калининского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»  Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения.

1. Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 26.12.2019 № 126 «О внесении изменений в постановление № 126 от 17.10.2018 «Об утверждении   муниципальной  программы Калининского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»  Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2019 году не предусматривались.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы в 2019 году выполнены на 0%. Денежные ассигнования, запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы, не были освоены.

- Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2019 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей  муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

Сд = Зф / Зп * 100%, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач),

Зф - фактическое значение показателя муниципальной программы /подпрограммы в отчетном году,

Зп - запланированное на отчетный год значение показателя муниципальной программы /подпрограммы - для показателей, тенденцией изменения которых является рост значений,

Сд = 0,0 / 100,0 * 100%=0,0% .

оценки уровня освоения средств  бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в  приложениях № 1 и № 2  по каждому источнику ресурсного обеспечения (областной, федеральный бюджет, бюджет муниципального образования, бюджеты внебюджетных источников), по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год;

Уф = 0,0 / 100,0 * 100%=0,0%.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи на 2019 год составила 0,0%. Следовательно программа реализовалась не эффективно.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация. Для дальнейшей реализации постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 26.12.2019 № 136 принят план реализации  муниципальной программы  «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2020 год.

- Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Цыкалова Л.Г.. | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Повышение уровня ответственности в энергосбережении | Произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие | - |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепления и т.д.)» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Цыкалова Л.Г. | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Экономия энергоресурсов | Экономия энергоресурсов | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Проведение энергетических обследований» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Цыкалова Л.Г. | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Формирование энергетических паспортов и мероприятий | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие «Утепление фасадов, входных дверей, окон, чердачных перекрытий и подвалов» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Цыкалова Л.Г. | 01.01. 2019 | 31.12. 2030 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Экономия энергоресурсов | Экономия энергоресурсов | - |

Таблица 2

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за  2019 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен-ных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | всего | 100,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 100,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» | всего | 100,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 100,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | всего | 100,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 100,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях» | всего | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепления и т.д.) | всего | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение энергетических обследований | всего | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Утепление фасадов, входных дверей, окон, чердачных перекрытий и подвалов | всего | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | 0 | 0 |
|  |  | бюджет поселения | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |