АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2012	                                                      № 52                       с. Большое Ремонтное

О внесении изменений в постановление № 134 от 30.12.2011 г.

«Об утверждении  муниципальной долгосрочной целевой

комплексной программы «Благоустройство  муниципального

образования «Калининское  сельское поселение»

Ремонтненского района Ростовской области  на 2012-2014гг»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» и руководствуясь Уставом муниципального образовании «Калининское сельское поселение», в целях создания благоприятной среды обитания и комфортного проживания на территории Калининского сельского поселения, улучшения состояния и содержания свалок, дорог, уличного освещения, улучшения внешнего вида сел№; с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 30.01.2012 №6  «О порядке принятия решений  о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», в связи с формированием бюджета на 2013 год и изменением планового периода 2014-2015 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление № 134 от 30.12.2011 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой комплексной программы «Благоустройство муниципального образования «Калининское сельское поселение» Ремонтненского района Ростовской области на 2012-2014гг» следующие изменения:

  - Приложения № 1 изложить в редакции согласно приложению к данному

постановлению.

- Изменить состав рабочей группы по  улучшению содержания, благоустройства и обеспечения санитарного состояния сел Большое Ремонтное и Богородское согласно приложению № 2

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на специалиста по имущественным и земельным отношениям Анищенко И.В.

- Настоящее постановление вступает в силу  с 01.01.2013 года

Глава Калининского

сельского поселения                                                          И.И.Сухов

Приложение № 1

к постановлению      адм-ции  Калининского   сельского поселения от 28.12.2012 №52

Муниципальная долгосрочная целевая комплексная программа

«Благоустройство муниципального образования «Калининское сельское поселение» Ремонтненского района Ростовской области на 2013-2014гг»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1. Наименование программы: | Муниципальная долгосрочная целевая комплексная программа «Благоустройство муниципального образования «Калининское сельское поселение» Ремонтненского района Ростовской области на 2013-2014 гг.» |
| --- | --- |
| 2. Основания для разработки программы: | Разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом муниципального образовании «Калининское сельское поселение», постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 30.01.2012 №6 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», |
| 3. Заказчик программы: | Администрация Калининского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области |
| 4. Разработчик программы: | Администрация Калининского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области |
| 5. Исполнители программы: | Администрация Калининского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области МУПП «ИСТОК» Администрации Калининского с/п Ремонтненского района Работники бюджетных учреждений, организации и предприятии всех форм собственности Жители с.Большое Ремонтное и с.Богородское |
| 6. Цель программы: | Создание благоприятной и комфортной среды проживания на территории Калининского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области |
| 7. Задачи программы: | 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения 2. Приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства 3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. |
| 8. Сроки реализации программы: | 2013-2014 годы. |
| 9. Источники и объемы финансирования программы: | Общая сумма планируемых затрат – 94,0тыс.руб, финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств: - бюджета муниципального образования «Калининское сельское поселение» в размере: 2013г.- 47,0 тыс.руб 2014г.- 47,0 тыс.руб |
| 10. Ожидаемые конечные результаты программы: | 1. Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. 2. Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования «Калининское сельское поселение». 3. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. 4. Улучшение состояния территорий муниципального образования «Калининское сельское поселение» 5. Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему селу, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Калининское сельское поселение» |
| 11. Механизм реализации программы: | К реализации программы привлекаются предприятия дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, организации и предприятия, осуществляющие деятельность на территории поселения, индивидуальные предприниматели. Исполнение программы осуществляется на основе ежегодно утверждаемого Плана мероприятий по санитарной очистке и благоустройству с.Большое Ремонтное и с.Богородское Администрация Калининского сельского поселения осуществляет координацию деятельности исполнителей программы, контроль за сроками выполнения мероприятий программы, целевым расходованием выделяемых финансовых средств и эффективностью их использования в пределах своей компетенции, ежегодно корректирует смету расходов в соответствии с объемами ассигнований, предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год и план реализации программы. |
| 12. Система организации контроля за исполнением программы: | Ежеквартально и ежегодно отчет главы Администрации Калининского сельского поселения - на собраниях депутатов ; - на сходах граждан. |

РАЗДЕЛ 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программно-целевым методом

Целевая комплексная программа по благоустройству муниципального образования «Калининское сельское поселение Ремонтненского района Ростовской области  разработана в соответствии  с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления»; Уставом муниципального образования «Калининское сельское поселение»; «Правилами  благоустройства и санитарного содержания Калининского сельского поселения , утвержденными Собранием депутатов Калининского сельского поселения от 17.04.2007г №29.

Ежегодно  администрацией МО «Калининское сельское поселение»  разрабатывался План мероприятий по санитарной очистки и благоустройству с.Большое Ремонтное и с.Богородское.  Разработка  муниципальной целевой программы благоустройства на 2012 - 2014 годы является логическим продолжением данной программы и отражает в себе основные направления благоустройства до 2014 года».

В с.Богородское проводился текущий ремонт  дорожного покрытия, проводится озеленение сел. В поселении начала появляться комплексная система перспективного благоустройства.

Муниципальное образование «Калининское сельское поселение» включает в себя  два населенный пункта с.Большое Ремонтное и с.Богородское, в которых существуют зоны застройки двухквартирных домов и застройки частного сектора. На территории поселения находится 487 частных подворий, проживает 1409 человек. Протяженность внутрипоселковых автомобильных дорог составляет 39,06  км, в том числе с твердым покрытием – 5,87 км, протяженность тротуаров -5,6 км.

Большинство объектов внешнего благоустройства , таких как пешеходные зоны, , дороги, инженерные коммуникации и объекты, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства с.Большое Ремонтное и с.Богородское  необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования «Калининское сельское поселение» невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации, и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

РАЗДЕЛ 2. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве      Калининского сельского поселения

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по 3 показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.1. Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством  с.Большое Ремонтное и с.Богородское

В проведении субботников по санитарной уборку поселения участвуют все учреждения, организации и предприятия всех форм собственности, индивидуальные предприниматели и жители с.Большое Ремонтное и с.Богородское. Каждая организация отвечает за поддержание порядка на закрепленных территориях, а также в прилегающая территория к принадлежащему земельному участку.

Обслуживание сети автодорог местного значения осуществляет специализированное предприятие ГУП РО «Ремонтненское ДРСУ», капитальный ремонт проводит организация, определенная по итогам торгов.

Проведением  ремонта подземных инженерных сетей водопроводной инфраструктуры занимается МУПП «ИСТОК» администрации Калининского сельского поселения, газораспределительных сетей – Ремонтненский РГУ филиала «Зимовникирайгаз».

Ремонт уличного освещения производит ОАО «МРСК Юга».

Работы по озеленению и по содержанию зеленых насаждений (парк, площадь) – проводятся на субботниках среди организаций и учреждений .

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций, и объектов благоустройства населенных пунктов.

2.2 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства муниципального образования

2.2.1. Дорожное хозяйство

В настоящее время в поселении площадь сети муниципальных автодорог составляет более 39,06 км.. Из них дорог с усовершенствованным типом дорожного покрытия около 15%. По предварительным подсчетам, бóльшая половина  дорог с усовершенствованным покрытием нуждается либо в капитальном ремонте, либо в реконструкции.

2.2.2.Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  малочисленности и низкой квалификации штата рабочих по благоустройству в МУПП «ИСТОК» администрации Калининского сельского поселения, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно муниципальным заказом.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

2.2.3. Места отдыха

На территории поселения нет отведенных и специально обустроенных мест  отдыха, и в теплое время года население выезжает к берегам водоемов и лесопасадки, после чего оставляют за собой кучи мусора. Анализ показывает, что необходимо проводить среди населения, на сходах, в печати разъяснения по обеспечению комфортной среды обитания.

2.2.5. Уличное  освещение.

Сети уличного освещения автодорог по улицам  включают в себя  105 светильников, которые обслуживает ОАО «МРСК Юга».  В 2010 году была произведена замена уличной сети освещения по ул.Молодежной села Большое Ремонтное, в настоящее время большинство  улиц имеют освещение, но проблема стоит в недостаточности средств, поэтому  иногда производится веерное отключение. Также остается  проблема  в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции .

2.3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства

с.Большое Ремонтное и с.Богородское

Одной из проблем благоустройства поселения является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: разрушаются ограды и  фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей села  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Решением этой проблемы, возможно, является организация и  ежегодное проведение смотра-конкурса «Лучший двор». Жители двора, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении  сохранности объектов благоустройства.

В течение 2012- 2014 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, приусадебных участков.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

РАЗДЕЛ 3. Цели и задачи программы

3.1. Цель программы

Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Калининское сельское поселение», создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

3.2. Задачи программы

1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения.

2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства села.

3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства села.

Раздел 4. Оценка эффективности программы

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования «Калининское сельское поселение».

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (автодорог, тротуаров, озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения  муниципального образования  к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения автодорогами с усовершенствованным покрытием, сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

Приложение №2

к постановлению Администрации

Калининского сельского поселения

от 28.12.2012 № 52

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

по улучшению содержания, благоустройства и обеспечения санитарного состояния

по Калининскому сельскому поселению

Председатель комиссии:

Глава Калининского сельского поселения –               И.И.Сухов

Члены комиссии:

1.Специалист по вопросам ЖКХ, ГО и ЧС  и ПБ администрации  Калининского сельского поселения- В.В.Моргунова.

2.Специалист  по имущественным и земельным отношениям администрации  Калининского сельского поселения – И.В.Анищенко.