АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02.08.2016 года                 с. Большое Ремонтное                                    № 95

«Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининского сельского поселения на 2016-2029 годы»

В целях разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение безопасности, качества и эффективности   транспортной  инфраструктуры Калининского сельского поселения, руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом Калининского  сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Программу комплексного развития  транспортной инфраструктуры на территории Калининского  сельского поселения   на 2016-2029 годы согласно приложения 1 к данному постановлению.

- Постановление подлежит  официальному обнародованию на сайте администрации Калининского сельского поселения.

- Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Калининского сельского поселения                                 Сухов И.И.

Приложение 1

к постановлению администрации

Калининского сельского поселения

от 02.08.2016 г. № 92

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2016 – 2029 ГОДЫ.

с. Большое Ремонтное

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт программы.

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры.

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Калининского сельского поселения.

- Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

- Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов).

- Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

- Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

- Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Калининского сельского поселения.

- Паспорт программы

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининского сельского поселения 2016 – 2029 г.г. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральный план Калининского сельского поселения, Устав Калининского сельского поселения |
| Заказчик Программы | Администрация Калининского сельского поселения Местонахождение: ул. Ленина, 19, с. Большое Ремонтное, Ремонтненский район, Ростовская область |
| Разработчик Программы | Администрация Калининского сельского поселения Местонахождение: ул. Ленина, 19, с. Большое Ремонтное, Ремонтненский район, Ростовская область |
| Цели и задачи Программы | Цель: Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения. Задачами Программы: формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности, качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности |
| Срок и этапы реализации Программы | 2016-2029 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов) |  |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета в рамках муниципальных программ. 2016 – 979,9 тыс. руб. 2017 – 591,7 тыс. руб. 2018 – 125,4 тыс. руб. 2019 – 125,4 тыс. руб. 2020 – 125,4 тыс. руб. 2021 – 125,4 тыс. руб. 2022 – 125,4 тыс. руб. 2023 – 125,4 тыс. руб. 2024 – 125,4 тыс. руб. 2025 – 125,4 тыс. руб. 2026 – 125,4 тыс. руб. 2027 – 125,4 тыс. руб. 2028 – 125,4 тыс. руб. 2029 – 125,4 тыс. руб. Финансирование из местного бюджета ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Калининского сельского поселения.

Калининское сельское поселение расположено в юго-восточной  части  Ростовской области (на востоке Ремонтненского района).  Калининское сельское  поселение граничит: - на севере и западе – с Ремонтненским сельским поселением; - на юго-западе – с Первомайским сельским поселением; - на юге, юго-востоке и востоке  – с Республикой Калмыкия. Население Калининского сельского поселения на 01.01.2016г. составляет 1379 человек.

В состав сельского  поселения входит 2 населенных пункта – село Большое Ремонтное (центр) и село Богородское.  Расстояние  между этими населенными пунктами – 18 км. Село Богородское расположено к юго-востоку от административного центра поселения.   Село Большое Ремонтное расположено на автодороге регионального  значения Зимовники – Ремонтное – Элиста (Р 61-6), на берегах реки Джурак-Сал. Общая площадь муниципального  образования составляет 279,36 кв. км.

Поселение располагает сетью дорог, общей протяженность 15,2 км.

Внешние связи Калининского сельского поселения  поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от с. Большое Ремонтное  до административного центра района с. Ремонтное  по автодороге – 20 км, расстояние от с. Богородское   до административного центра района с. Ремонтное  по автодороге – 38 км, расстояние от с. Большое Ремонтное  до областного центра г. Ростов-на-Дону – 450 км.

По территории Калининского сельского поселения  проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

- регионального  значения Зимовники – Ремонтное – Элиста (Р 61-6);

– местного значения по ул. Ленина с. Богородское;

– местного значения по ул. Буденного с. Богородское;

– местного значения по ул. Гагарина с. Богородское;

– местного значения по ул. Комсомольская проезд от старого кладбища с. Богородское.

– местного значения от ул. Комсомольская до ул. Молодежная с. Большое Ремонтное;

– местного значения по ул.  Молодежная с. Большое Ремонтное;

– местного значения от д.29а до д.37, ул. Ленина с. Большое Ремонтное;

– местного значения от моста до д.6, ул. Ленина с. Большое Ремонтное;

– местного значения по ул. Гагарина с. Большое Ремонтное;

– местного значения от трассы до перекрестка ул. Ленина с. Большое Ремонтное;

– местного значения от машинотракторной мастерской до ул. Молодежная с. Большое Ремонтное;

– местного значения по ул. Комсомольская с. Большое Ремонтное;

– местного значения по ул. Школьная с. Большое Ремонтное;

– местного значения по ул. Коммунистическая с. Большое Ремонтное;

– местного значения по ул. Кирова с. Большое Ремонтное;

– местного значения по ул. Заречная с. Большое Ремонтное;

– местного значения от д.11 до моста, ул. Ленина с. Большое Ремонтное;

– местного значения по ул. Фадеева от д.32 до д.56 с. Большое Ремонтное;

– местного значения, подъезд к кладбищу с ул. Болдырева, с. Богородское

– местного значения, подъезд к кладбищу с ул. Болдырева, с. Богородское;

– местного значения по ул. Комсомольская, с. Богородское;

– местного значения по ул. Болдырева, с. Богородское.

На территории поселения имеется 5 автомобильных мостов.

В поселении действуют  один пассажирский автотранспортный маршрут: с. Большое Ремонтное – с. Ремонтное. Своего пассажирского автотранспорта поселение не имеет. С 2005 года в районном центре  образовано МР РР «Сельский маршрут» (в с. Ремонтное), который осуществляет пассажирские перевозки и по Калининскому  сельскому поселению. Через поселение проходит несколько транзитных пассажирских маршрутов.

Одной из основных проблем автодорожной сети Калининского сельского поселения является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам.

Сооружения и сообщения железнодорожного, речного и воздушного транспорта в Калининском сельском поселении отсутствуют.

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Калининского сельского поселения.

В состав сельского  поселения входит 2 населенных пункта – село Большое Ремонтное (центр) и село Богородское.  Расстояние  между этими населенными пунктами – 18 км.

Населенные пункты сельского поселения сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в сельском поселении являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: с. Большое Ремонтное – ул. Ленина, ул. Комсомольская, ул. Молодежная, ул. Гагарина, с. Богородское – ул. Гагарина, ул. Ленина, ул. Буденного, ул. Болдырева. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по внутрипоселковым дорогам. Интенсивность грузового транспорта незначительная.

Таблица 1.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах Калининского сельского поселения.

| № п/п | Наименование | Протяженность, км | Идентификационный номер | Свидетельство о государственной регистрации права, номер, дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Большое Ремонтное |  |  |  |  |
| 1 | ул. Заречная | 4,35 | 60247833 ОП МП 16 | 61-61-17/003/2009-241 |
| 2 | Ул. Молодежная | 0,5 | 60247833 ОП МП 6 | 61-61-17/003/2009-244 |
| 3 | ул. Кирова | 0,50 | 60247833 ОП МП 15 | 61-61-17/003/2009-246 |
| 4 | ул. Коммунистическая | 0,33 | 60247833 ОП МП 14 | 61-61-17/003/2009-248 |
| 5 | ул. Школьная | 0,46 | 60247833 ОП МП 13 | 61-61-17/003/2009-251 |
| 6 | ул. Комсомольская | 0,6 | 60247833 ОП МП 12 | 61-61-17/003/2009-252 |
| 7 | от МТМ до ул. Молодежной | 0,4 | 60247833 ОП МП 11 | 61-61-17/003/2009-253 |
| 8 | от трассы до перекрестка ул. Ленина | 0,6 | 60247833 ОП МП 10 | 61-61-17/003/2009-254 |
| 9 | от ул. Комсомольская до ул. Молодежная | 0,25 | 60247833 ОП МП 5 | 61-61-17/003/2009-257 |
| 10 | ул. Гагарина | 0,3 | 60247833 ОП МП 9 | 61-61-17/003/2009-258 |
| 11 | ул. Фадеева от домовладения № 32 до домовладения № 56 | 1,1 | 60247833 ОП МП 18 | 61-61-17/003/2009-280 |
| 12 | от домовладения № 11 до моста, ул. Ленина | 0,62 | 60247833 ОП МП 17 | 61-61-17/003/2009-282 |
| 13 | от моста до домовладения №6, ул. Ленина | 1,5 | 60247833 ОП МП 8 | 61-61-17/003/2009-283 |
| 14 | от домовладения №29а до домовладения № 37, ул. Ленина | 0,43 | 60247833 ОП МП 7 | 61-61-17/003/2009-284 |
|  | Итого | 11,94 |  |  |
| с. Богородское |  |  |  |  |
| 15 | ул. Ленина | 0,45 | 60247833 ОП МП 1 | 61:32:0040201:0191 |
| 16 | ул. Буденного | 1,0 | 60247833 ОП МП 2 | 61:32:0040201:0:189 / 61:32:0040201:0:194 |
| 17 | ул. Гагарина | 0,4 | 60247833 ОП МП 3 | 61:32:0040201:0:188 / 61:32:0040201:0:187 |
| 18 | подъезд к кладбищу с ул. Болдырева | 0,14 | 60247833 ОП МП 19 | 61:32:0040201:470 |
| 19 | подъезд к кладбищу с ул. Болдырева | 0,23 | 60247833 ОП МП 20 | 61:32:0600009:3882 |
| 20 | от старого кладбища до ул. Комсомольской | 0,4 | 60247833 ОП МП 4 | 61:32:0040201:875 |
| 21 | ул. Комсомольская | 0,2 | 60247833 ОП МП 21 | 61:32:0040201:872 |
| 22 | ул. Болдырева | 0,42 | 60247833 ОП МП 22 | 61:32:0040201:472 |
|  | Итого | 3,24 |  |  |
|  | Всего по поселению | 15,2 |  |  |

В результате анализа улично-дорожной сети Калининского сельского поселения выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние внутрипоселковых дорог;

- значительная протяженность грунтовых дорог.

Учитывая размеры населенных пунктов Калининского сельского поселении  организация внутрипоселковых  пассажирских маршрутов нецелесообразна.

Основной акцент в развитии автобусного сообщения делается в сторону усиления перевозок между населенными пунктами муниципальным транспортом, с оснащением маршрутов подвижным составом большой, средней и малой вместимости и существенного сокращения доли микроавтобусов (маршрутных такси) в целях понижения общей интенсивности движения транспорта на наиболее загруженных улицах населенных пунктов поселения.

Намеченное резкое увеличение количества муниципальных автобусов не означает пропорционального роста  парка МР РР «Сельский маршрут». Предполагается активное привлечение к работе на маршрутах частных перевозчиков, имеющих в своем арсенале автобусы средней и малой вместимости. Эти меры и значительное расширение разветвленности автобусных линий позволят существенно сократить спрос населения на маршрутные таксомоторные перевозки.

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на первую очередь строительства (2015 г.), автомобилей на 1000 человек: 200-250 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц. На расчетный срок (2029г.) число транспортных средств, принимается с коэффициентом 1,4.

На первую очередь строительства количество транспортных средств принимается 595 единиц, а на расчетный срок - 830 единиц.

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей, дополнительных общих автостоянок и гаражных кооперативов для личного автотранспорта не требуется. Возможно их размещение по мере надобности в коммунально-складской зоне.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

В целом по с. Большое Ремонтное суммарная мощность СТО должна составлять на расчетный срок – 4 поста.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей.

Суммарная мощность АЗС  на расчетный срок (с учетом транспортного потока на автодороге  Р61-6  г.Элиста-с.Ремонтное - пос. Зимовники - Элиста регионального значения    – 1 колонка.

Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на обслуживание легкового личного автотранспорта. Созданные в виде ЧП, они занимают чаще всего приспособленные помещения.

В свою очередь, каждое автотранспортное предприятие, да и просто предприятие, на балансе которого находится несколько машин, обладает собственной производственной базой по ремонту автотранспорта, достаточной для существенного ремонта автотехники.

Эти производственные мощности некоторым образом (за счёт нелегального проведения работ) оказывают влияние на общую картину обеспеченности ресурсами территории в авторемонтном секторе, но для нужд генерального плана это маловажно. Тем более что общая тенденция в каждом секторе рынка - узкая специализация и стоит ожидать выхода из тени «умельцев» из закрытых авторемонтных мастерских «в свет», что и происходит при возникновении ЧП по ремонту машин.

- Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих населенные пункты устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь с прилегающим районом, осуществляются автомобильным транспортом.

В части развития внешнего транспорта  предусмотрено: доведение параметров подходов к с. Большое Ремонтное и  с.  Богородское существующих автомобильных дорог до полного их соответствия присвоенным категориям, увеличение частоты движения автобусов на пригородных и междугородних маршрутах, с учетом роста численности населения и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

Таблица 2

Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016-2018 | 2019 - 2021 | 2022 - 2025 | 2026-2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | % | 70-67 | 70-65 | 67-62 | 65-60 |
| 2. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,0 |

Таблица 3

Сведения о методике расчета показателя (индикатора)

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | S=V1/V2х100% | S – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; V1 – автомобильные дороги общего пользования местного значения, не отвечающие нормативным требованиям; V2 – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | плановые значения показателей рассчитываются по формуле: П = Пi х 4,5%/100% – Пi, где: П – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; Пi – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в предшествующий год; 4,5% – прогнозируемое ежегодное снижение количества лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных УГИБДД ГУ МВД России по РО на территории Ремонтненского района |
| 3 | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | погиб-ших на 100 постра-давших | Тп = П/П+Р х 100, где: П – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; Р – количество лиц, получивших ранения в дорожно-транспортных происшествиях | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных УГИБДД ГУ МВД России по РО на территории Ремонтненского района |

- Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов).

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

4. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

- Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично-дорожной  сети  Калининского сельского поселения на 2016 - 2029 годы, составляет 3076,4 тыс. рублей, требующиеся на ремонт, содержание  автомобильных дороги.

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично-дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2016 – 2029 годы. Полученные результаты (в ценах 2016 года) приведены в таблице 4.

Таблица 4.

Распределение объёма инвестиций на период реализации Программы Калининского сельского поселения.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, всего в том числе: | 319,9 | 140,7 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 |
|  | средства областного бюджета | 130,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
|  | средства местного бюджета | 189,9 | 20,7 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 2 | капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров и искусственных сооружений на них в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, том числе: | 0 | 451,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства местного бюджета | 0 | 451,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Установка пешеходнх турникетных ограждений | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства местного бюджета | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации в том числе: | 130,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства местного бюджета | 130,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Установка пешеходных светоотражающих полос, в том числе | 33,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства местного бюджета | 33,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Установка автономных светофоров Т7 на солнечной батарее | 197,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства местного бюджета | 197,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание: направления и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств дорожного фонда Ростовской области и Калининского сельского поселения.

В результате анализа состояния   улично-дорожной сети  Калининского сельского поселения показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения отсутствуют. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию Программы  (в ценах 2016 года) приведено в таблице 5.

Таблица 5.

Источники привлечения денежных средств на реализацию

Программы Калининского сельского поселения.

тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. областной бюджет | В т.ч. местный бюджет | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт, содержание автомобильных дорог сетидорожной | 3076,4 | 0 | 1690,0 | 1386,4 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2029 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Калининского сельского поселения, отмечается следующее: бюджетная обеспеченность низкая; транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая; наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства; доходы населения на уровне средних по району.

- Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

Оценка эффективности реализации Программы предусматривает:

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

- сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности

- формирование условий для социально-экономического развития

- повышение безопасности

- качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность

- снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

- Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Калининского сельского поселения.

Администрация Калининского  сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 14 лет. Мониторинг и корректировка Программы осуществляется  ежегодно.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение Программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.